プロジェクト名（　　　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | J班 | |
| 作成者 | *K19093* | *福本光重* |

報告日　令和　　2年　　5月　25日

１．今週の進捗状況のまとめ

* 担当　　安藤：アナログ時計の文字盤のみ制作
* 担当　　大橋：デザインの完成
* 担当　　福本：ストップウォッチの大元の機能とデザインの完成

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| 5月25日  15:00-17:00 | 安藤  大橋  福本 | * グループ報告書の完成 * 計画書の加筆 * 先週挙げた課題について * 対面授業開始後どうするか |

３．明らかになっている課題とその対応

* 課題１：追加機能の模索
  + 対処方法：類似サイトを参考に追加機能を考える。
* 課題２：デザイン性の統一
* 対処方法：教員、TAに相談。（１つのファイルにするか、それぞれ作ったほうがいいか）

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容
  + 担当（*安藤*）：アナログ時計の完成、デザインの完成
  + 担当（*大橋*）：追加機能を考え、実装する。
  + 担当（*福本*）：LAPタイムの完成
* 次週の打合せ予定
  + ６月１日 15時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）