プロジェクト名（　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | J班 | |
| 作成者 | *K19093* | *福本光重* |

報告日　令和　　２年　　６月　　２日

１．今週の進捗状況のまとめ

* 担当　　安藤：アナログ時計の完成
* 担当　　大橋：細かい時間調整機能の実装、レイアウトの完成
* 担当　　福本：LAP機能の完成

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| 6月1日  13:00-14:30 | 安藤  大橋  福本 | * 今後の役割分担 * 今後のスケジュール |

３．明らかになっている課題とその対応策

* 課題１：*デザインの統一*
  + 対処方法：*共有できる部分は１つのCSSで書く。最終的な調整は６/16以降に行う。*

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容
  + 担当（*安藤*）：メイン画面の作成
  + 担当（*大橋*）：動的に背景色を変更する機能
  + 担当（*福本*）：動的に文字色を変更する機能
* 次週の打合せ予定
  + 6月8日 13時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）

今日の発表を目処に各々のアプリを完成させて、今回で報告できるように計画を立てた。

今後は

1. メイン画面作成
2. マージ
3. 背景色、文字色をメイン画面から任意で変更できる機能
4. iPhoneやMacのようなダークテーマ、ライトテーマを選べる機能
5. デザイン、レイアウトの微調整

昨日の会議（６/1）で今後の方針が決まったため、次回の授業までに、もう一度計画書をアップデートし、実際の完成イメージをもう一度メンバー間で共有したい。