プロジェクト名（　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | J班 | |
| 作成者 | *K19093* | *福本光重* |

報告日　令和　　2年　　6月　　9日

１．今週の進捗状況のまとめ

* 担当　　安藤：メイン画面の実装（遷移のみ）
* 担当　　大橋：文字色、背景色をラジオボタンで変更する機能の実装（未完成）
* 担当　　福本：文字色、背景色をセレクトボックスで変更する機能の実装

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| 6月8日  13:00〜15:00 | 安藤  大橋  福本 | * 計画書の更新 * 次週以降の担当 |

３．明らかになっている課題とその対応策

* 課題１：文字色、背景色のデータの受け渡しと、反映させるのがうまくいかないバアがある。
  + 対処方法：タグ、クラス、IDの関係を見直す

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容
  + 担当（*安藤*）：全てのページで背景色と文字色を変えられるようにする
  + 担当（*大橋*）：今週分の続き
  + 担当（*福本*）：
* 次週の打合せ予定
  + 6月15日 13時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）

大橋が担当しているラジオボタンによる変更がうまくいかないようなので、福本が大橋と並行して、同じ作業を行っていく。