プロジェクト名（　　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | J班 | |
| 作成者 | K19093 | 福本光重 |

報告日　令和　　2年　　6月　16日

１．今週の進捗状況のまとめ

* 担当　　安藤：マージ
* 担当　　大橋：ラジオボタンによる、文字色、背景色の変更（テーマ機能）
* 担当　　福本：マージ

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| 6月15日  13:00-15:00 | 安藤  大橋  福本 | * 中間報告の発表について * 来週以降の役割 |

３．明らかになっている課題とその対応策

* 課題１：値を受け渡してもCSSが反映されない部分がある
* 対処方法：ID属性、クラス属性の見直し
* 課題２：ラジオボタンとセレクトボックスの被り問題
* 対処方法：JavaScriptの記述で優先順位を決める

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容
  + 担当（*安藤*）：課題２の調整
  + 担当（*大橋*）：全モジュールへのテーマ機能の実装
  + 担当（*福本*）：課題１の調整
* 次週の打合せ予定
  + 6月22日 13時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）