プロジェクト名（　　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| チーム名 | J班 |
| 作成者 | *K19093　福本光重* |

報告日　令和　　2年　　5月　25日

１．当面取り組む予定の課題と今週の達成度

* 課題1（達成度:100％）：ラベル、ボタン、テキストボックスの実装
* HTMLで、ラベル、ボタン、テキストボックスを配置した
* 次は、CSSで配置したラベル、ボタン、テキストボックスをデザインしていく
* 課題2（達成度:100％）：CSSでのサイト全体のデザイン
* 予定していたレイアウト、デザインは完成した
* 次は、JavaScriptで機能を書いていく
* 課題3（達成度:80％）：JavaScriptで機能の実装
* スタート、ストップ、リセット機能は完成した
* 今後は、ラップ機能を完成させる

２．作業を行う上での問題点と対処案

* CSSとJavaScriptを１つのHTMLファイルにまとめるか、別形式のファイルを作るか迷ったが、グループで話し合いを行い、今後結合を行いデザインの修正を行うため、CSSファイルのみ別ファイルを作った。

３．自己採点（今週の自己採点，今週までの積算得点，活動に関する考察）

　今週（活動量）　 5/5点，今週（成果量）　5/5点，今週までの積算　　10点

＊点数は活動量について、計画通り（５点）、計画の７割程度（４点）、計画の半分（３点）、あまり活動せず（２点）、活動せず（１点）と採点する。成果量について、十分な成果が出た（５点）、成果は出たが十分とは言えない（４点）、目的の半分程度（３点）、あまり成果は出なかった（２点）、成果は全くない（１点）

４．活動に対する考察（良かった点、悪かった点、次回の目標など）

・計画を前倒ししながら進めていったため、順調に進み、大元の機能であるストップウォッチを使える段階まで作業を進めることができた。そのため個人の追加機能である、メモ欄、LAP機能まで予定通り完成できそうである。また、リーダーとしては、主にスケジュール管理をしっかり行い、メンバーに重ねてリマインドしていたことによって、メンバー全員が足並み揃えて開発できている点も良かった。

・今後、各機能が完成した後は、マージ、デザイン統一という、情報の共有がより一層重要になってくる作業に入っていくため、予定通り作業を行うためのスケジュール管理と、作業分担を徹底して行いたい。

５．作業メモ

文字と写真のスクリーンショット

自動的に生成された説明

課題１のHTML作業の内容

ナイフ が含まれている画像

自動的に生成された説明

課題１の実行画面

テキスト, スクリーンショット が含まれている画像

自動的に生成された説明

課題２のCSSの作業

スクリーンショットの画面

自動的に生成された説明

課題２の実行画面

パソコンの画面

自動的に生成された説明

テキスト, モニター, 電話, 座る が含まれている画像

自動的に生成された説明パソコン画面のスクリーンショット

自動的に生成された説明

課題３のJavaScriptの作業

スクリーンショットの画面

自動的に生成された説明

課題３の実行画面

参考サイト：<https://codeforfun.jp/javascript-stopwatch/>