プロジェクト名（　　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| チーム名 | J班 |
| 作成者 | *K19093　福本光重* |

報告日　令和　　2年　　6月　2日

１．当面取り組む予定の課題と今週の達成度

* 課題1（達成度:100％）：ラベル、ボタン、テキストボックスの実装
* HTMLで、ラベル、ボタン、テキストボックスを配置した
* 次は、CSSで配置したラベル、ボタン、テキストボックスをデザインしていく
* 課題2（達成度:100％）：CSSでのサイト全体のデザイン
* 予定していたレイアウト、デザインは完成した
* 次は、JavaScriptで機能を書いていく
* 課題3（達成度:100％）：JavaScriptで機能の実装
* スタート、ストップ、リセット機能は完成した
* 5/29：ラップの機能も完成

２．作業を行う上での問題点と対処案

* CSSとJavaScriptを１つのHTMLファイルにまとめるか、別形式のファイルを作るか迷ったが、グループで話し合いを行い、今後結合を行いデザインの修正を行うため、CSSファイルのみ別ファイルを作った。

３．自己採点（今週の自己採点，今週までの積算得点，活動に関する考察）

　今週（活動量）　 5/5点，今週（成果量）　5/5点，今週までの積算　　10点

＊点数は活動量について、計画通り（５点）、計画の７割程度（４点）、計画の半分（３点）、あまり活動せず（２点）、活動せず（１点）と採点する。成果量について、十分な成果が出た（５点）、成果は出たが十分とは言えない（４点）、目的の半分程度（３点）、あまり成果は出なかった（２点）、成果は全くない（１点）

４．活動に対する考察（良かった点、悪かった点、次回の目標など）

・今週も予定通り計画を進めることができた。今回で個人のアプリ制作作業は終了したため、今後はマージ、デザイン統一、３人で共有する機能の制作にとりかかる。今週は予定していた製作作業は多くなかったので、来週以降の計画をしっかり練ることが出来た。次の会議（６/２の授業後）では完成報告までの詳細な計画をメンバーと共有、決定したい。

５．作業メモ

LAPの機能を実現するためのHTML CSS JavaScript

モニター画面に映る文字

自動的に生成された説明



モニター画面に映る文字

自動的に生成された説明

文字と写真のスクリーンショット

自動的に生成された説明挿絵 が含まれている画像

自動的に生成された説明

