プロジェクト名（　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| チーム名 | J班 |
| 作成者 | *K19093　福本光重* |

報告日　令和 2年 6月　　9日

１．当面取り組む予定の課題と今週の達成度

* 課題1（達成度 100％）：ページ遷移を行い、データの受け渡しで文字色を変更する機能の実装

セレクトオプションで文字色を決め、ボタンを押して画面遷移し、遷移先の文字色が指定の通り変更されるように実装済み

今後は、各担当で実装した機能をマージする

* 課題２（達成度 100％）:ホーム画面へ戻るためのHOMEボタンの実装

２．作業を行う上での問題点と対処案

* マージする上で、メンバー同士のコードに不整合が無いか心配。（クラス、IDの名前が被ること等）

３．自己採点（今週の自己採点，今週までの積算得点，活動に関する考察）

　今週（活動量）　　5/5点，今週（成果量）　　5/5点，今週までの積算　　　30点

＊点数は活動量について、計画通り（５点）、計画の７割程度（４点）、計画の半分（３点）、あまり活動せず（２点）、活動せず（１点）と採点する。成果量について、十分な成果が出た（５点）、成果は出たが十分とは言えない（４点）、目的の半分程度（３点）、あまり成果は出なかった（２点）、成果は全くない（１点）

４．活動に対する考察（良かった点、悪かった点、次回の目標など）

今週も予定していた作業を行うことができた。ページ遷移でデータの受け渡しを行う手法が多くあり、どの手法を用いるかとても悩んだ。高校の時からHTML,CSS大学からはJavaScriptも少しいじる機会があったが、データの受け渡しを行う知識は皆無だったので、調査して実行することが大変だった。また、今後はマージを行っていくが、最終的な構造のイメージをしっかり共有するために、計画書の詳細化、漏れのないコミュニケーションを図りたい。

５．作業メモ

moji.html



スクリーンショット, 抽象 が含まれている画像

自動的に生成された説明

文字と数字と文字の加工写真

自動的に生成された説明

stopWatch.html

スクリーンショットの画面

自動的に生成された説明

moji.htmlへ戻る

moji.htmlのコード

モニター画面に映る文字のスクリーンショット

自動的に生成された説明

StopWatch.htmlのJavaScript部分

テキスト, スクリーンショット, 座る, テーブル が含まれている画像

自動的に生成された説明

jQuery : <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>