プロジェクト名（　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| チーム名 | J班 |
| 作成者 | K19093 福本光重 |

報告日　令和　　2年　　6月　16日

１．当面取り組む予定の課題と今週の達成度

* 課題１（達成度　100％）：マージ

メイン画面から、各モジュールに遷移できる機能の実装

メイン画面で文字色と背景色を設定して、各モジュールに反映する機能の実装

今後は、テーマ機能（ラジオボタンで文字色、背景色の変更）を実装する

課題２（達成度　100％）：中間報告スライド作成

２．作業を行う上での問題点と対処案

* 今行っている作業やこれから行う作業に大きな問題はないが、自分が作ったストップウォッチのHTMLに一箇所だけ適用されないCSSがあるので、今後直していきたい。

３．自己採点（今週の自己採点，今週までの積算得点，活動に関する考察）

　今週（活動量）　　　5/5点，今週（成果量）　　　5/5点，今週までの積算　　40　　点

＊点数は活動量について、計画通り（５点）、計画の７割程度（４点）、計画の半分（３点）、あまり活動せず（２点）、活動せず（１点）と採点する。成果量について、十分な成果が出た（５点）、成果は出たが十分とは言えない（４点）、目的の半分程度（３点）、あまり成果は出なかった（２点）、成果は全くない（１点）

４．活動に対する考察（良かった点、悪かった点、次回の目標など）

今週の作業では、マージを行い、先週完成した、セレクトボックスによる文字色の変更と背景色の変更を実装した。今週はファイルの共有をして共同で作業することが多く、事前にお互いのコードを詳細に共有できなかったため、マージする段階で、コードを何度か書き直すことになってしまった。計画書を書いたり、更新した時点で、使用するファイル名、コードの書き方（jQuery,JavaScript）をお互い把握しておくべきだったと反省している。

今週までの作業で、大方お互いのコードや仕組みについて理解できたため、次回からは、もう少しスムーズに対応していきたい。

５．作業メモ

*メイン画面*

*スクリーンショットの画面

自動的に生成された説明*

*文字色、背景色を変更*

*コンピューターのスクリーンショット

自動的に生成された説明*

*それぞれの画面でも反映される*

*時計の画面のスクリーンショット

自動的に生成された説明コンピューターのスクリーンショット

自動的に生成された説明コンピューターのスクリーンショット

自動的に生成された説明*