プロジェクト名（　　　　　　　時計アプリ（仮）　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | J班 | |
| 作成者 | *K19093* | *福本光重* |

報告日　令和　　2年　　5月　　19日

１．今週の進捗状況のまとめ

* 担当　　　安藤：現在時刻の表示のみ完成
* 担当　　　大橋：タイマー機能のみ完成
* 担当　　　福本：ラベルとボタンのみ配置

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| 5月13日  15時〜18時 | 安藤  大橋  福本 | * 計画書の作成 * 担当決め * 今後の方向性 |
| 5月18日  15時〜16時 | 安藤  大橋  福本 | * 計画書の完成 * グループ報告書の完成 * 作業内容の共有 |

３．明らかになっている課題とその対応策

* 課題１：追加機能の模索
  + 対処方法：類似サイトを参考に追加機能を考える
* 課題２：デザイン性の統一
* 対処方法：直接対面して、話し合いながら決める

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容
  + 担当　安藤：アナログ時計の制作
  + 担当　大橋：デザインの構図の決定
  + 担当　福本：JavaScriptの作業を行い、機能を完成させる。
* 次週の打合せ予定
  + 5月25日 15時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）