プロジェクト名（　　　　　　　　人狼ドッチ　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チーム名 | 人狼ドッチ | |
| 作成者 | *K19093* | *福本光重* |

報告日　令和　　２年　　１０月　６日

1. 今週の進捗状況のまとめ

* 担当　松永：準備フェーズの画面作成
* 担当　福本：早朝のアクション画面作成

２．打合せの日時と内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 参加者 | 打合せ内容 |
| １０月３日  １８時から１９時 | 福本  松永 | * 報告会の反省 * 役割分担の再確認 |

３．明らかになっている課題とその対応策

* 課題１：画像を貼り付けて中央に配置する方法
  + 対処方法：調べる
* 課題２：画面間の遷移の仕方
  + 対処方法：調べる

４．今後のスケジュール

* 次週までに行う内容

計画書の作成

* + 担当（松永）：準備フェーズの作成
  + 担当（福本）：早朝のアクションフェーズの作成
* 次週の打合せ予定
  + １０月８日 １１時ごろ

（次ページ以降に詳細説明を追加しても良い）